**DOCUMENTO DE CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador de este documento**  Entrega 25 – 3 – 2013 que se postergó al día 27 – 3 – 2013 | **Fecha**  27 – 3 – 2013 |
| **ECS afectado**  Ha afectado a la tercera entrega para el equipo de diseño y también para el equipo de implementación que esperaba las primeras aproximaciones del diseño del problema. | |
| **Fecha de detección del problema:** 25 – 3 – 2013  **Breve descripción del problema:** Debido a problemas de tiempo de los integrantes del grupo de Diseño, se ha decidido aplazar la entrega dos días más tarde de la fecha original. Se establece la **nueva fecha de entrega para el Miércoles 27 de Marzo de 2013**. | |
| **Impacto del problema sobre la planificación y otros ECS:** Debido al problema surgido, el equipo de implementación no recibió en tiempo los diagramas de secuencia de diseño, diagrama de clases y de componentes funcionales del sistema para poder realizar su parte del desarrollo del software. | |
| **Solución de cambio adoptada:** Se decide retrasar la entrega al día 26 de marzo, pero debido a más problemas encontrados en los diagramas del diseño se atrasa hasta el día, 27 de marzo, en donde se han modificado los diagramas de clases, atributos y relaciones además de la especificación del diagrama de secuencia de diseño según las investigaciones del subequipo establecen realizar. | |
| **Anexos a este documento:** La documentación final de la entrega se encuentra alojada en el control de versiones con la siguiente ruta: docs -> Diseño -> Entrega-27-3-2013. | |