**DOCUMENTO DE CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador de este documento**  Entrega 10 – 4 – 2013 que se postergó al día 27 – 3 – 2013 | **Fecha**  11 – 4 – 2013 |
| **ECS afectado**  Ha afectado a la primera entrega para el equipo de diseño. | |
| **Fecha de detección del problema:** 10 – 4 – 2013  **Breve descripción del problema:** Debido a problemas de tiempo de los integrantes del grupo de Diseño, se ha decidido aplazar la entrega un día más tarde de la fecha original. Se establece la **nueva fecha de entrega para el Miércoles 11 de Abril de 2013**. | |
| **Impacto del problema sobre la planificación y otros ECS:** Debido al problema surgido, el equipo de implementación no recibió en tiempo los casos de uso para poder realizar los bocetos de la interfaz. | |
| **Solución de cambio adoptada:** Se decide retrasar la entrega al día 11 de abril. | |
| **Anexos a este documento:** La documentación final de la entrega se encuentra alojada en el control de versiones con la siguiente ruta: docs -> Diseño -> Iteracion 2 | |