**DOCUMENTO DE CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador de este documento**  Entrega 17 – 4 – 2013 que se postergó al día 19 – 3 – 2013 | **Fecha**  19 – 4 – 2013 |
| **ECS afectado**  Ha afectado a la tercera entrega para el equipo de diseño. Además de al equipo de implementación al no poder comenzar a implementar | |
| **Fecha de detección del problema:** 17 – 4 – 2013  **Breve descripción del problema:** Debido a problemas al tener que resolver algunos problemas surgidos en el diseño y la corrección de los fallos descubiertos en la primera entrega, se ha decidido aplazar la entrega dos días más tarde de la fecha original. Se establece la **nueva fecha de entrega para el viernes 19 de Abril de 2013**. | |
| **Impacto del problema sobre la planificación y otros ECS:** Debido al problema surgido, el equipo de implementación no recibió en tiempo la entrega de analisis poder realizar la implementación . | |
| **Solución de cambio adoptada:** Se decide retrasar la entrega al día 19 de abril. | |
| **Anexos a este documento:** La documentación final de la entrega se encuentra alojada en el control de versiones con la siguiente ruta: docs -> Diseño -> Iteracion 2 | |