**DOCUMENTO DE CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador de este documento**  Entrega 19 – 4 – 2013 que se postergó al día 22 – 3 – 2013 | **Fecha**  22 – 4 – 2013 |
| **ECS afectado**  Ha afectado a la tercera entrega para el equipo de diseño. Además de al equipo de implementación al no poder comenzar a implementar | |
| **Fecha de detección del problema:** 19 – 4 – 2013  **Breve descripción del problema:** Debido a problemas de tiempo de los integrantes del grupo de Diseño, se ha decidido aplazar la entrega tres días más tarde de la fecha original. Se establece la **nueva fecha de entrega para el Miércoles 22 de Abril de 2013**. | |
| **Impacto del problema sobre la planificación y otros ECS:** Debido al problema surgido, el equipo de implementación no recibió en tiempo los diagramas de secuencia para poder realizar la implementacion. | |
| **Solución de cambio adoptada:** Se decide retrasar la entrega al día 22 de abril. | |
| **Anexos a este documento:** La documentación final de la entrega se encuentra alojada en el control de versiones con la siguiente ruta: docs -> Diseño -> Iteracion 2 | |