**DOCUMENTO DE CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador de este documento**  Entrega 22-05-13 que se postergó al día 24-05-13 | **Fecha**  22-05-13 |
| **ECS afectado**  Ha afectado al equipo de implementación puesto que ve retrasado su inicio para la implementación del sistema. | |
| **Fecha de detección del problema:** 22-05-13  **Breve descripción del problema:** Debido a falta de tiempo y de personal para realizar las tareas nos hemos visto obligados a retrasar la entrega del documento. Se establece la **nueva fecha de entrega para el Viernes 24 de Mayo de 2013**. | |
| **Impacto del problema sobre la planificación y otros ECS:** El equipo de implementación no recibió a tiempo los diagramas necesarios para el despliegue y la arquitectura del sistema. | |
| **Solución de cambio adoptada:** Se decide retrasar la entrega para el día 24 de Mayo de 2013 confiando en poder terminar el resto del documento completamente. | |
| **Anexos a este documento:** | |