**DOCUMENTO DE CONTRO DEL CAMBIOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador de este documento**  Entrega 12 – 3 – 2013 que se postergó al día 14 – 3 – 2013 | **Fecha**  17 – 3 – 2013 |
| **ECS afectado**  Ha afectado a la primera entrega para el equipo de diseño y también para el equipo de implementación que esperaba las primeras aproximaciones del diseño del problema. | |
| **Fecha de detección del problema:** 13 – 3 – 2013  **Breve descripción del problema:** En la reunión del día 13 de marzo, al presentar las primeras aproximaciones del diseño a los demás subequipos, se observaron discrepancias y situaciones no contempladas por el subequipo de diseño. También se encontraron la falta de distintas clases o casos de uso que venían a completar aún más la especificación del problema inicial obtenido en la entrevista con el cliente. **La siguiente entrega se establece para el día 14 de marzo de 2013**, no pudiendo entregarse en tiempo. | |
| **Impacto del problema sobre la planificación y otros ECS:** Debido al problema surgido, el equipo de implementación no recibió en tiempo los diagramas y requisitos funcionales del sistema para poder realizar su parte del desarrollo del software. | |
| **Solución de cambio adoptada:** Se decide retrasar la entrega al día 14 de marzo, pero debido a más problemas encontrados en los diagramas y especificación del diseño se atrasa hasta el día de hoy, 17 de marzo, en donde se han modificado los casos de uso anteriores, añadidos nuevos y obtenidos los modelos que el subequipo de planificación especificó en la reunión mantenida. | |
| **Anexos a este documento:** La documentación final de la entrega se encuentra alojada en el control de versiones con la siguiente ruta: docs -> Diseño -> Refinamiento Entrega-12-3-2013. | |