**DOCUMENTO DE CONTROL DEL CAMBIOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador de este documento**  Entrega 27 – 3 – 2013 que se postergó al día 29 – 3 – 2013 | **Fecha**  27-3-2013 |
| **ECS afectado**  La entrega de la última interfaz del usuario del equipo de implementación | |
| **Fecha de detección del problema:** 26-3-2013  **Breve descripción del problema:** los problemas y retrasos en diseño nos han hecho retrasarnos a nosotros a la hora de implementar la última parte de las interfaces. | |
| **Impacto del problema sobre la planificación y otros ECS:**  Se retrasa dos días la entrega de implementación de la última interfaz. | |
| **Solución de cambio adoptada:**  Retraso de la fecha de entrega | |
| **Anexos a este documento:** | |