**DOCUMENTO DE CONTROL DEL CAMBIOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador de este documento**  Entrega a 5/Mayo/2013 que se postergó al día 6/Mayo/2013 | **Fecha**  5/Mayo/2013 |
| **ECS afectado**  Ha afectado al hito de la entrega final y por consiguiente al equipo de planificación a la hora de hacer las pruebas pertinentes junto con el cambio de las entregas previstas para el equipo de implementación. | |
| **Fecha de detección del problema:** 5/Mayo/2013  **Breve descripción del problema:** Debido a la carga de trabajo no ha sido posible terminar a tiempo la implementación del diseño. | |
| **Impacto del problema sobre la planificación y otros ECS:** Debido a éste atraso, se decide retrasar la entrega al día 56/Mayo/2013, donde se intenta terminar la codificación del diseño y poder tener un proyecto operativo, junto con el documento del tiempo empleado por cada miembro del subgrupo de implementación. | |
| **Solución de cambio adoptada:** El proyecto final se entregará el lunes 6/Mayo/2013 completamente operativo. | |
| **Anexos a este documento:** | |